**Informe del Avance Técnico**

**Nombre del Proyecto: No Más Accidentes**

**Responsable del Proyecto: Eduardo Obreque Hevia**

**Periodo: 2 Año: 2019**

1. *Avances del proyecto en el periodo*

Las actividades o artefactos que fueron realizadas para este periodo son:

|  |  |
| --- | --- |
| Actividades/Artefactos | Personal a cargo |
| Matriz de Riesgos | Simón Chavez Muñoz |
| Finalización ERS | Mauricio Gonzalez Ramirez |
| Diagrama Casos de Uso | Mauricio Gonzalez Ramirez |
| Modelo de Procesos | Eduardo Obreque Hevia |
| Diagrama Entidad Relación | Eduardo Obreque Hevia |

1. *Metas y objetivos alcanzados*

Para este periodo se alcanzaron el 70% de las metas y objetivos acordados.

1. *Grupo de trabajo*

El grupo de trabajo es conformado por los siguientes Integrantes

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre | Rol |
| Simon Chavez Muñoz | Analista/QA/Desarrollador |
| Mauricio Gonzalez Ramirez | Analista/QA/Desarrollador |
| Eduardo Obreque Hevia | Jefe de Proyecto |

1. *Modificaciones al proyecto en el periodo de referencia*

De acuerdo a las actividades acordadas en la carta Gantt para este periodo se deberá modificar la carta Gantt para así cumplir con las tareas acordadas.

1. *Acciones derivadas de las modificaciones al proyecto en el periodo de*

*referencia*

Aplazamiento y modificación de la calendarización de tareas.

1. *Compromisos para el periodo siguiente*.

Los compromisos para el periodo siguiente son la realización de las siguientes Actividades/Artefactos:

|  |  |
| --- | --- |
| Actividades/Artefactos | Personal a cargo |
| Plan de Pruebas | Simón Chavez Muñoz |
| Plan de Proyecto | Eduardo Obreque Hevia |
| Validación Diagrama Entidad Relación | Eduardo Obreque Hevia |
| Diagramas de Actividad | Equipo de Proyecto |
| MockUps del Sistema | Equipo de Proyecto |
| Especificación Casos de Uso | Equipo de Proyecto |

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Vo.Bo.**  **NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**26/08/2019**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **FECHA** |  |

**Informe de Avance Técnico**

**Programa de actividades**

**Nombre del Proyecto: No más Accidentes**

**Responsable del Proyecto: Eduardo Obreque**

**Periodo: 2 Año: 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Act. N°** | **Descripción de la actividad** | **Avance** | **% de Avance** | | | | | **Observaciones** |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Matriz de Riesgos | Prog. |  |  |  |  | X | Ninguna. |
|  |  | Real |  |  |  |  | X |  |
| **2** | Finalización ERS | Prog. |  |  |  |  | X | Ninguna. |
|  |  | Real |  |  |  |  | X |  |
| **3** | Entidad Relación | Prog. |  |  |  |  | X | Ninguna. |
|  |  | Real |  |  |  |  | X |  |
| **4** | Modelo de Procesos | Prog. |  |  |  |  | X | Ninguna. |
|  |  | Real |  |  |  |  | X |  |
| **5** | Diagrama Casos de Uso | Prog. |  |  |  |  | X | Ninguna. |
|  |  | Real |  |  |  |  | X |  |
| **6** | MockUps | Prog. |  |  |  |  | X | Ninguna |
|  |  | Real |  | X |  |  |  |  |
| **7** | Plan de Proyecto | Prog. |  |  |  |  | X | Ninguna |
|  |  | Real |  |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_26/08/2019\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_